机械工程学院英文网站建设方案

为了本项目形成良好结果，双方需要完成如下工作：

**由甲方（客户）完成的工作：**

1. 确定好一级栏目及每个一级栏目下的二级栏目名称；
2. 确定好每个栏目的具体表现形式，例如是单页、还是列表页+内容页，还是图片展示页，或是图文列表+内容页。
3. 用户提供每个栏目的英文内容，如需翻译服务，则提供最后定稿的中文服务，因为翻译服务将委托与我们合作的第三方完成，所以为避免引起争议，一定要中文最后定稿后，再提供给我们进行翻译。
4. 网站建设完成后，除了需要特殊排版的页面由乙方录入，一般性内容页面的录入由甲方（用户）方安排信息化专干完成。
5. 如网站首页需要播放FLASH幻灯大图，甲方（用户）提供大图源文件。

**由乙方（承建方）完成的工作：**

1. 专人调研网站的需求，协助用户确定网站建设方案，并形成书面材料；
2. 设计不少于3版网站首页效果图，由用户选定一版，继续深加工，形成首页定稿效果图；
3. 首页定稿效果图确定后，开始设计网站频道页、内容页界面，待用户确认；
4. 频道页、内容页效果图用户确认后，进入切图工序；
5. 切图完成后，待用户确认网页的交互效果，如确认即可进行网站群开发工作，如果需要继续调整，则返回继续调整至客户满意；
6. 网站群开发，协调与网信中心相关人员技术对接的一切工作；
7. 站群开发完成，网站进入录入资料状态，到用户现成，为用户网站维护人员提供操作培训；
8. 网站资料录入完成，协同网信中心完成网站上线。
9. 如用户需要，可免费提供中文网站改版服务，具体服务项目参考1~8项。

**乙方（承建方）的服务范围包括：**

1. 需求调研；
2. 效果图设计；
3. 网站切图，形成交互效果；
4. 网站开发，部署至大连理工大学网站群系统；
5. 网站操作人员培训
6. 网站售后支持，具体包括：一般性故障技术修复、栏目变更、BUG修复、技术咨询解答、上门技术支持、用户权限分配及维护、网站备份、网站迁移等与网站相关的一切技术支持。
7. 网站建成后免费提供1年技术支持服务，第二年起如用户需要乙方继续提供技术支持服务，则乙方每年收取合同金额的15%作为技术服务费。技术服务由甲方自愿选择，如不需要则不涉及任何费用。

**第三方有偿翻译服务：**

翻译服务单独报价，除了类似NEWS&EVENTS等需要日后持续更新的内容外的所有一次性翻译内容,一般不超过8000元，也可委托外国语学院的外语服务中心协助完成。

**项目报价：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文网站建设 | 模块名称 | 描述 | 报价单位：人民币 |
| 需求调研 | 了解用户需求，将用户需求准确传递给技术人员。 | 0 |
| 效果图设计 | 首次提出不少于2版设计方案，供用户选择，选择一套方案后，继续细化修改，直至设计完成。 | - |
| 前端切图 | 根据设计好的效果图开发制作成HTML+CSS的网页文件。 | - |
| 程序开发 | 网站功能的开发及部署到大连理工大学网站群系统，同时协调用户与网信中心的所有技术环节及行政审批流程。 | - |
| 售后服务 | 网站交付后提供的售后支持服务，具体包括：1. 不涉及网站整体风格变更的局部微调；

2、网站频道的增加、修改、删除，网站装饰图片的增加、修改、删除；3、网站安全维护、网站数据备份、恢复；1. 网站用户权限增加、修改、删除；

5、网站管理人员的技术培训及技术支持。 | - |
|  |  | 合计 | -元 |

如果用户有需要，我公司将免费赠送中文网站改版服务，无论用户选择我们制作中文网站还是英文网站，我们都将为用户所有的网站免费提供技术支持。

**项目制作周期**

本项目合同签署后，即可立即开展，预计50日完成上线。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **需求调研与确认阶段** | **效果图修改与确认阶段** |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **效果图修改与确认阶段** | **前端切图阶段** |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **切图阶段** | **站群开发阶段** |
| **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| **站群开发阶段** |
| **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** |
| **内部测试及BUG调试阶段** | **外部测试阶段 准备正式上线** |