附件1：

大连理工大学

2017年信息化建设项目

立项申请书

项  目  名  称：能源与动力学院中英文网站建设

立项单位(公章)：

项 目 负 责 人：    陈家模  职务或职称：  副院长

项 目 联 系 人：

联  系  电  话：

电  子  邮  件：

填  写  日  期：

大连理工大学网络与信息化中心

2016年9月

| 项目名称 |  | 大连理工大学能源与动力学院中英文网站建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算总额 |  | 4.5万元 | 项目执行期间 | 2017年1月— 2017年3月 |
| 项目负责人 |  | 陈家模 | 职务/职称 | 副院长 |
| 项目类别 |  | □网络基础设施 √信息系统及网站 □网络信息安全 |  |  |
| 项目属性 |  | □延续项目(已有项目的继续建设、升级等) √新增项目 |  |  |
| 建设方式 |  | □成品购买 □定制开发 √服务外包 □其它____________ |  |  |
| 项目背景、目标、主要任务 | 建设背景： 1、旧版的大连理工大学能源与动力学院官方网站已经服役接近10年，当时在规划上没有考虑到英文网站的部分，正逢学校大力推广英文网站建设，因此我们要响应学校号召，建设好学院英文网站。 2、旧版的大连理工大学能源与动力学院网站在建设的时候，我校还未引进网站群系统，学校引入网站群系统后，我院当时为了节省经费，并没有在网站群环境下重新开发网站，而是采用迁移的方式将网站迁入站群系统，但由于当时网站开发技术条件的问题，迁移至网站群后部分功能、界面效果存在异常，因此我们决定在建设英文网站的同时，将中文网站同时改版重建，投入一次精力，解决两个问题。 3、旧版的大连理工大学能源与动力学院网站的网站界面已经不是现在的流行风格，看上去已经有些土气，排版方式、表现效果看上去还停留在早起互联网阶段，互联网经过这些年的发展，出现了一些新技术，例如HTML5，在界面设计理念上，我们相对于国际知名高校也比较落后，本次改版就参考了多所国外知名高校网站，例如伯克利、斯坦福、哈弗等，争取改版后的效果看上去更国际化、更现代。 建设目标： 1、新建能源与动力学院英文官方网站。 2、重新设计能源与动力学院中文网站的网站界面、重新规划能源与动力学院的网站栏目，使新版中英网站能满足当前及日后院务信息上传下达及网络办公的需要。 主要任务： - 能源与动力学院英文网站建设； - 能源与动力学院中文网站建设。 |  |  |  |
| 项目建设必要性、可行性 | 项目建设必要性： - 能源与动力学院原来没有英文网站，无论从响应学校号召的角度还是学院自身对外推广的角度，都应该好好规划统筹建设好学院英文网站。 - 能源与动力学院中文网站已经建设多年，多年间学院业务发生了很多变化，原有网站的栏目规划现在看来已经不是很科学，需要重新调整，同时原有网站的设计风格，现在看来也不是很现代化，网站UI需要重新设计，网站是学院对外展示的窗口，新版网站、新版UI需要重新严谨设计制作。 项目建设可行性： - 新版学院网站将在学校网站群平台上直接开发，在网站建设技术上、网站运行安全上、网站内容维护上，都按照学校标准执行。 - 本次中英文网站建设，我们委托了学校推荐的专业网站制作公司，该公司近年承接了学校官网以及多个学院官网的设计与制作，包括我院的海洋能源利用与节能教育部重点实验室网站也由该公司建设完成，该公司熟悉学校网站群系统的开发和维护环境，可以最大限度的减少项目失败风险。 3、网站改版后，旧版网站的数据将不会丢失，我们将平稳迁移到新版网站，包括文字的、图片的以及附件的。开发工作并不会在现有网站环境下进行，我们将向网信中心申请新的开发环境，等到全部开发工作完毕、数据迁移完毕后，直接将我处域名绑定到新版网站上，实现无缝过度。 |  |  |  |
| 项目建设计划 | 本项目计划于2017年3月正式上线运行。 为节约成本，中文、英文网站将会同时开展建设，整个项目建设周期预计为50天，具体时间安排如下： 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 需求调研与确认阶段; 效果图修改与确认阶段. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 效果图修改与确认阶段; 前端切图阶段. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 切图阶段; 站群开发阶段. 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40. 站群开发阶段. 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50. 内部测试及BUG调试阶段; 外部测试阶段 准备正式上线. |
| 项目预算明细及测算依据 | 本项目总计申请预算资金4.5万元。 具体明细如下： 能 源 与 动 力 学 院 中 英 文 网 站 建 设; 模块名称; 描述; 报价 单位：人民币. 中英文网站 需求调研; 了解需求，将需求准确传递给技术人员，由第三方公司免费提供。; 0. 中英文网站 效果图设计; 中英文网站首次提出各不少于3版设计方案，包括首页、列表页、内容页等，选择一套方案后，继续细化修改，直至设计完成。; 10000. 中英文网站 前端切图; 根据设计好的效果图开发制作成HTML+CSS的网页文件。采用HTML5响应式前端开发，是目前最新的前端开发技术，可以实现跨屏的展示效果，它不仅仅是在电脑版基础上另做一套手机版的皮肤，而是让同一个页面在所有应用场景，包括：手机、各类尺寸的平板、各种尺寸的显示器上都可以完美展示网站效果的最新技术。; 10000. 中英文网站 程序开发; 网站功能的开发及部署到大连理工大学网站群系统。; 15000. 中英文网站 售后服务; 网站交付后提供的售后支持服务，具体包括： - 整体风格变更的局部微调； 2、网站频道的增加、修改、删除，网站装饰图片的增加、修改、删除； 3、网站安全维护、网站数据备份、恢复； 4、网站用户权限增加、修改、删除； 5、网站管理人员的技术培训及技术支持； 6、终身免费BUG修复； 7、终身免费技术支持； 8、终身免费操作人员培训支持； 9、终身免费上门服务。; 10000. 合计; 45000元. |
| 年度支出计划 | 合同签署后（2017年1月），向第三方公司支付预付款50%合22500元，项目完成并验收合格上线后（预计2017年3月），支付尾款50%合22500元，共计45000元。 |  |  |  |
| 其它需说明的内容 |  |  |  |  |
| 申 报 单 位 意 见 | 同意。 项目负责人签字： 信息化负责人签字： 单位公章 |  |  |  |

协同部门信息（协同建设项目填写）：

| 协同部门名称 | 职责和任务 | 人员安排 |
| --- | --- | --- |