在线法律咨询平台

功能设计及报价

提案单位：集群智慧（大连）信息技术有限公司

1. **解决问题**

本系统为律师与当事人之间的有偿沟通平台，主要实现用户注册并付费购买相关的法律咨询服务后，与律师之间在互联网上实现非面对面沟通，通过平台系统解决收款和网络推广的问题。

1. **功能设计**
2. **用户管理模块**

包括前台当事人用户注册、登录、管理；律师后台注册、登录、管理；系统管理员后台登录；

1. **订单与支付模块**

当事人只能在具体订单里向指定律师发起提问，律师在该订单里解答当事人问题，例如当事人购买了一个离婚咨询的订单，那么该当事人只能咨询离婚相关问题，一个订单只能选择一位律师来咨询，如果更换问题或者更换律师，需要重新下订单并支付相关费用；

1. **律师展示模块**

展示我所提供服务的律师，包括律师简介，专业领域，访客可以按照实际情况，选择最适合自己的律师提问。

1. **服务项目管理模块**

就是我们提供的服务项目，例如：婚姻律师、公司商事、房地产等，不同的产品有不同的定价，以及不同的律师负责，这些都可以在后台进行管理。一个律师，可以分别隶属于多个产品类别，比如说：张律师，既可以提供婚姻法律咨询，也可以提供上市法律咨询。

1. **统计分析模块**

可以统计每个律师，接了多少单，其中每个产品各多少单，总金额多少钱，每个产品各多少钱，以实际支付成功为准；

可以统计每个产品（服务项目），各被消费多少单，收入多少钱，同样以实际支付成功为准，主要为了方便绩效管理。

1. **信息发布模块**

主要上传发布一些法律知识、成功案例等信息；

1. **后台管理模块**

对全站一些数据、功能在后台进行统一管理、配置。

1. **用户中心模块**

每个用户都有一个用户中心，可以查看个人基本信息、用户名以及个人提问的问题，方便用户咨询一段时间过后，可以继续查看存档，或继续咨询，同一事件二次咨询不额外收费。

1. **网站界面设计、制作**

主要针对PC用户制作电脑版展示界面。

1. **移动端界面设计、制作**

目前很多用户都在使用手机查询信息或办理业务，开发移动端界面之后，可以将移动端界面嵌入至微信公众平台，实现PC网站与手机网站、微信公众平台数据同步。

1. **微信公众平台开发**

开通微信公众平台、配置、进行实名认证，接入我们开发的在线律师咨询系统，开通微信支付权限，实现在线支付。

1. **业务示意图**



1. **工期安排**

单位：自然日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **需求调研阶段** |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **需求修改与确认阶段** | **效果图模型设计阶段** |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **效果图模型修改与确认阶段** | **系统架构设计阶段** |
| **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| **开发编码阶段** |
| **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** |
| **开发编码阶段** |
| **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** | **58** | **59** | **60** |
| **开发编码阶段** |
| **61** | **62** | **63** | **64** | **65** | **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **开发编码阶段** |
| **71** | **72** | **73** | **74** | **75** | **76** | **77** | **78** | **79** | **80** |
| **开发编码阶段** |
| **81** | **82** | **83** | **84** | **85** | **86** | **87** | **88** | **89** | **90** |
| **开发编码阶段** |
| **91** | **92** | **93** | **94** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** |
| **开发编码阶段** | **内部测试阶段** |
| **101** | **102** | **103** | **104** | **105** | **106** | **107** | **108** | **109** | **110** |
| **内部测试与BUG修改阶段** | **外部测试阶段** |
| **111** | **112** | **113** | **114** | **115** | **116** | **117** | **118** | **119** | **120** |
| **外部测试与修改阶段 准备正式上线** |

1. **项目报价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务项目** | **服务介绍** | **服务价格** |
| 美工设计 | 预计10人日完成。 | 5000元 |
| 切图及前端制作 | 预计5人日 | 2500元 |
| 会员中心 | 1. 会员注册、登入；
2. 后台会员管理、编辑；
3. 微信公众号自动注册会员ID；
4. 会员中心，展示会员基本信息，查看会员的提问订单信息。
 | 5000元 |
| 在线支付 | 1. 微信支付接口对接及返回
2. PC版使用支付宝支付接口并返回
 | 3000元 |
| 订单管理模块 | 1. 查询所有订单；
2. 查询订单的各种状态并支持按状态检索，例如已支付、未支付；
3. 查询订单详细信息。
 | 3000元 |
| 产品（服务项目）管理 | 1. 前台展示；
2. 后台编辑、创建、管理；
3. 与律师进行业务关联；
4. 与统计分析模块数据关联。
 | 2500元 |
| 律师管理模块 | 1. 与服务项目相关联；
2. 每个律师允许拥有多个服务项目；
3. 律师只允许后台录入、编辑、修改。
4. 与统计分析模块数据关联。
 | 2500元 |
| 统计分析模块 | 1. 按律师统计绩效，每个律师解答多少问题，创造多少效益；
2. 按服务项目统计，每个服务项目被消费次数及金额。
 | 2500元 |
| 网站管理系统 | 1. 网站基本功能；
2. 新闻录入、列表页、单页内容管理；
3. 图片内容管理；
4. 网站管理后台。
 | 6000元 |
| 小计 | 32000元 |
| 手机版界面适配计算标准为PC版总体费用的25% | 8000元 |
| 微信公众平台服务费协助用户开通微信公众平台并完成认证及开通微信支付并与本系统对接 | 7000元 |
| 云主机租赁费采用阿里云最基本配置 | 1000元/年 |
| 总计手机端与微信公众平台可根据情况选择是否配置 | 48000元含税 |

1. **售后服务**
2. 确定BUG问题终身提供修复；
3. 提供1年的免费技术支持服务，具体服务包括：页面效果局部变更、微调；软件部署、备份、迁移；软件使用人员技术培训、软件使用人员技术解答、远程协助技术支持；
4. 提供产品全部源代码。
5. **联系方式**

集群智慧（大连）信息技术有限公司

项目负责人：董敬一

电话：159-9855-7370

邮箱：djy@jiqunzhihui.com

网址：http://www.jiqunzhihui.com