在线法律咨询平台

功能设计及报价

提案单位：集群智慧（大连）信息技术有限公司

1. **解决问题**

本系统为律师与当事人之间的有偿沟通平台，主要实现用户注册并付费购买相关的法律咨询服务后，与律师之间在互联网上实现非面对面沟通，通过平台系统解决收款和网络推广的问题。

1. **功能设计**
2. **用户管理模块**

包括前台当事人用户注册、登录、管理；律师后台注册、登录、管理；系统管理员后台登录；

1. **订单与支付模块**

当事人只能在具体订单里向指定律师发起提问，律师在该订单里解答当事人问题，例如当事人购买了一个离婚咨询的订单，那么该当事人只能咨询离婚相关问题，一个订单只能选择一位律师来咨询，如果更换问题或者更换律师，需要重新下订单并支付相关费用；

1. **律师展示模块**

展示我所提供服务的律师，包括律师简介，专业领域，访客可以按照实际情况，选择最适合自己的律师提问。

1. **服务项目管理模块**

就是我们提供的服务项目，例如：婚姻律师、公司商事、房地产等，不同的产品有不同的定价，以及不同的律师负责，这些都可以在后台进行管理。一个律师，可以分别隶属于多个产品类别，比如说：张律师，既可以提供婚姻法律咨询，也可以提供上市法律咨询。

1. **统计分析模块**

可以统计每个律师，接了多少单，其中每个产品各多少单，总金额多少钱，每个产品各多少钱，以实际支付成功为准；

可以统计每个产品（服务项目），各被消费多少单，收入多少钱，同样以实际支付成功为准，主要为了方便绩效管理。

1. **信息发布模块**

主要上传发布一些法律知识、成功案例等信息；

1. **后台管理模块**

对全站一些数据、功能在后台进行统一管理、配置。

1. **用户中心模块**

每个用户都有一个用户中心，可以查看个人基本信息、用户名以及个人提问的问题，方便用户咨询一段时间过后，可以继续查看存档，或继续咨询，同一事件二次咨询不额外收费。

1. **网站界面设计、制作**

主要针对PC用户制作电脑版展示界面。


1. **移动端界面设计、制作**

目前很多用户都在使用手机查询信息或办理业务，开发移动端界面之后，可以将移动端界面嵌入至微信公众平台，实现PC网站与手机网站、微信公众平台数据同步。

1. **微信公众平台开发**

开通微信公众平台、配置、进行实名认证，接入我们开发的在线律师咨询系统，开通微信支付权限，实现在线支付。

1. **业务示意图**



1. **工期安排**

单位：自然日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **需求调研阶段** | | | | | | | | | |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **需求修改与确认阶段** | | | | | **效果图模型设计阶段** | | | | |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **效果图模型修改与确认阶段** | | | | | **系统架构设计阶段** | | | | |
| **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| **开发编码阶段** | | | | | | | | | |
| **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** |
| **开发编码阶段** | | | | | | | | | |
| **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** | **58** | **59** | **60** |
| **开发编码阶段** | | | | | | | | | |
| **61** | **62** | **63** | **64** | **65** | **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **开发编码阶段** | | | | | | | | | |
| **71** | **72** | **73** | **74** | **75** | **76** | **77** | **78** | **79** | **80** |
| **开发编码阶段** | | | | | | | | | |
| **81** | **82** | **83** | **84** | **85** | **86** | **87** | **88** | **89** | **90** |
| **开发编码阶段** | | | | | | | | | |
| **91** | **92** | **93** | **94** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** |
| **开发编码阶段** | | | | | **内部测试阶段** | | | | |
| **101** | **102** | **103** | **104** | **105** | **106** | **107** | **108** | **109** | **110** |
| **内部测试与BUG修改阶段** | | | | | **外部测试阶段** | | | | |
| **111** | **112** | **113** | **114** | **115** | **116** | **117** | **118** | **119** | **120** |
| **外部测试与修改阶段 准备正式上线** | | | | | | | | | |

1. **项目报价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务项目** | **服务介绍** | **服务价格** |
| 美工设计 | 预计10人日完成。 | 5000元 |
| 切图及前端制作 | 预计5人日 | 2500元 |
| 会员中心 | 1. 会员注册、登入； 2. 后台会员管理、编辑； 3. 微信公众号自动注册会员ID； 4. 会员中心，展示会员基本信息，查看会员的提问订单信息。 | 5000元 |
| 在线支付 | 1. 微信支付接口对接及返回 2. PC版使用支付宝支付接口并返回 | 3000元 |
| 订单管理模块 | 1. 查询所有订单； 2. 查询订单的各种状态并支持按状态检索，例如已支付、未支付； 3. 查询订单详细信息。 | 3000元 |
| 产品（服务项目）管理 | 1. 前台展示； 2. 后台编辑、创建、管理； 3. 与律师进行业务关联； 4. 与统计分析模块数据关联。 | 2500元 |
| 律师管理模块 | 1. 与服务项目相关联； 2. 每个律师允许拥有多个服务项目； 3. 律师只允许后台录入、编辑、修改。 4. 与统计分析模块数据关联。 | 2500元 |
| 统计分析模块 | 1. 按律师统计绩效，每个律师解答多少问题，创造多少效益； 2. 按服务项目统计，每个服务项目被消费次数及金额。 | 2500元 |
| 网站管理系统 | 1. 网站基本功能； 2. 新闻录入、列表页、单页内容管理； 3. 图片内容管理； 4. 网站管理后台。 | 6000元 |
| 小计 | | 32000元 |
| 手机版界面适配  计算标准为PC版总体费用的25% | | 8000元 |
| 微信公众平台服务费  协助用户开通微信公众平台并完成认证及开通微信支付  并与本系统对接 | | 7000元 |
| 云主机租赁费  采用阿里云最基本配置 | | 1000元/年 |
| 总计  手机端与微信公众平台可根据情况选择是否配置 | | 48000元  含税 |

1. **售后服务**
2. 确定BUG问题终身提供修复；
3. 提供1年的免费技术支持服务，具体服务包括：页面效果局部变更、微调；软件部署、备份、迁移；软件使用人员技术培训、软件使用人员技术解答、远程协助技术支持；
4. 提供产品全部源代码。
5. **联系方式**

集群智慧（大连）信息技术有限公司

项目负责人：董敬一

电话：159-9855-7370

邮箱：djy@jiqunzhihui.com

网址：http://www.jiqunzhihui.com